广州住房公积金管理中心2025年新质生产力+信创改造项目监理服务项目

采购需求

- 采购预算（最高限价）

采购预算（最高限价）：人民币 263,300.00 元。

- 服务周期

- 自合同双方签定之日起至广州住房公积金管理中心2025年新质生产力+信创改造项目通过信息化主管部门验收合格为止。

- 资格要求

（一）符合《政府采购法》第二十二条供应商资格条件。

（二）投标单位需在“广州市党政机关、事业单位及团体组织信息化工程监理服务框架协议”采购入围的服务供应商中。

（三）具备一定的本地化服务支撑能力。

监理服务需求

- 项目工作内容及要求

  - 项目内容

本项目建设目标主要包括以下内容：

广州住房公积金管理中心2025年新质生产力+信创改造项目监理服务主要监理内容包括：本项目建设内容包括：（1）新建开发数据共享中心、数据应用管理、技术中台、业务资金管理分析预测系统等；（2）信创迁移归集业务中心、提取业务中心、贷款业务中心、行政执法中心、结算中心、财务中心、报表中心、评价中心、综合行政中心、公共管理中心、外联服务、支撑服务、智慧预约系统等；（3）对归集业务中心、提取业务中心、贷款业务中心、行政执法中心、结算中心、财务中心、报表中心、评价中心、综合行政中心、公共管理中心等系统进行功能改造；（4）综合行政中心和智慧预约系统的数据处理服务等内容。

  - 监理工作内容：

1服务要求

监理方坚持以“质量第一，预防为主，用科学、规范、诚信”作为监理原则，安排监理人员现场办公做好工程和项目进度和质量控制管理，协助建设单位完成工程任务并提供管理和技术咨询，使得工程项目能按时保质通过验收。

2服务方式

本服务项目要求以现场驻场监理为主方式进行，监理公司应派总监理工程师和驻场监理工程师按采购人要求负责项目的全程驻场监理工作。

3质量控制

（1）工程质量的控制

1）依据设计、合同要求和有关技术标准，审查、监督、控制本工程软件开发、设备采购及设备安装调试的质量；

2）采取事前预防、事中控制、事后纠正的方式，依据国家法律、法规以及项目合同、咨询方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；每月按项目对各项目文档进行查阅审核，提供监理简报，提出各项目工作的改进意见；

3）协助采购人单位进行方案和需求的审核和确认；

4）协助采购人单位审核系统设备选型、软件开发方案；

5）对采购的设备的质量及安装工艺进行检验、测试和验收审核；

6）对系统软件的构架和功能开发进行审核和测试；

7）对设备的安装调试进行验收审核；

8）根据工程的特点，制定工程的验收标准，验收方法。

（2）技术培训质量的控制

1）审核确认承建单位的培训计划；

2）监督承建单位实施培训计划，并征求采购人的反馈意见；

3）审核确认承建单位的培训总结报告；

4进度控制

（1）审核承建单位的进度分解计划，确认分解计划可以保证总体计划目标，监督检查项目进度执行情况；

（2）对项目实施进度进行实时跟踪，并要求承建单位对进度计划进行动态调整，以确保项目的阶段和总体进度目标的实施；

（3）当工期严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施；

（4）采用先进的项目管理工具，控制项目施工进度。

5投资控制

（1）通过对项目实施方案的优化，确保投资控制在合理、性价比高的范围内；

（2）当发现资金使用严重偏离计划时，应及时指出，并提出对策建议，同时督促承建单位尽快采取措施。

6合同管理

（1）协助采购人签订合同；

（2）跟踪检查合同的执行情况，确保承建单位按时履约；；

（3）对合同工期的延误和延期进行解释，协助采购人处理项目实施的每个过程出现的合同变更、违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

（4）根据合同约定，对承建单位提交的付款申请，提出付款建议；

7项目信息管理

（1）及时向采购人提交反映项目动态和监理工作情况的项目文档；

（2）建立全面、准确反映项目各阶段工程状况的图表、文档，收集、管理项目各类文档和资料；

（3）督促、检查集成商及时完成各阶段设备资料、工程技术资料的整理和归档工作；

（4）转发采购人发出的一切指示、通知和业务联系单。

8项目文件的管理

（1）监理方应负责以下文档的编写：

1）项目建设监理日记、周报、月报及项目大事记；

2）项目协调会、技术研讨会等各类会议的纪要；

3）阶段性项目总结、阶段性项目监理总结、各类监理通知；

（2）监理方应参与以下文档的管理：

1）项目实施期间各类技术文件；

2）合同执行过程中的各类往来文件及存档；

9项目安全管理

（1）负责监督项目建设过程中所涉及的政府数据和资料的安全保护，保证不被非授权使用；

（2）负责项目建设施工过程中安全控制，确保不出现安全事故；

10知识产权管理

负责项目建设施工过程中所产生成果的知识产权保护，保证不被非授权使用；

11项目会议制度

（1）为保证监理工作的开展和实施协调，监理方可组织必要的会议来保证：

1）项目协调会；

2）项目周例会；

3）项目专题研讨会；

4）项目问题通报会；

5）项目阶段及最终验收会。

（2）监理方还应积极参加以下会议：

1）项目专家论证评审会；

2）项目阶段工作总结会；

12组织协调

（1）监督各方履行职责，协调各方的工作关系；

（2）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

（3）确立项目安全监督的工作目标。

13测试的要求

监理服务包括一系列测试，监理服务工程中须提供相关的测试设备完成如下测试：

1.信息应用系统测试:功能测试、安全性测试、可靠性测试、性能测试、适应性测试、互操作性测试、易用性测试、可扩展性测试、用户文档测试、信息资源开发测试、完整性测试、准确性测试、格式测试。

14其他事项

配合/协助甲方完成项目交办的其他工作，包括协助甲方组织测评、符合性检查、项目管理系统验收资料填报、组织项目验收会议、配合完成验收文档整理及移交等。

- 监理工作分阶段要求

本项目监理工作主要分为工程招投标阶段、工程施工阶段、试运行阶段、工程验收阶段、工程移交阶段，监理服务商需完成包括但不限于以下内容：

2.1工程施工阶段

（1）	工程开工前的监理

1)	审核施工设计方案：开工前，由监理单位组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解工程需求、质量要求，依据设计文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成工程实施的障碍；

2)	审核工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

3)	审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行和监督；

4)	审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

5)	审核工程实施人员：确认施工方提交的工程实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因；

（2）	施工准备阶段的监理

1)	审批开工申请，确定开工日期；

2)	了解承包商设备订单的定购和运输情况；

3)	了解施工条件准备情况；

4)	了解承包商工程实施前期的人员组织、施工设备到位情况；

5)	编制工程各个子项监理细则；

6)	签发开工令。

（3）	施工阶段的监理

1)	审核软件开发各个阶段文件；

2)	协助相关部门组织软件开发阶段评审；

3)	工程材料、硬件设备、系统软件的供货计划的审核；

4)	工程材料、硬件设备、系统软件的进场、开箱和检验；

5)	促使工程中所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律、法规和标准；

6)	对工程施工各个阶段的安装工艺进行检查；

7)	组织隐蔽工程验收；

8)	审核项目各个阶段进度计划；

9)	督促、检查承建单位进度执行情况；

10)	审查工程变更，提出监理意见；

11)	审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；

12)	按周（月、旬）定期向相关部门报告工程情况；

13)	组织召开工程例会和工程专项会议。

2.2试运行阶段的监理

1)	协助采购人确认工程进入试运行；

2)	监查系统的调试和试运行情况，记录系统试运行数据；

3)	对试运行期系统进行检测或测试，做出检测或测试报告；

4)	对试运行期间系统出现的质量问题进行记录，并责成有关单位解决。解决问题后，进行二次监测；

5)	进行试运行时间核算；

6)	协助采购人确认试运行通过。

3、工程验收阶段

2.3工程验收阶段

1)	对承建单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

2)	监督检查承建单位作好用户培训工作，检查工程各式用户文档；

3)	组织系统初步验收；

4)	审查承建单位提交的竣工文档；

5)	参与工程竣工验收；

6)	签署工程验收报告；

7)	审核工程结算；

8)	审查承建单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；

9)	向招标人提交监理工作总结；

10)	将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；

11)	系统验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

2.4工程移交阶段

1)	系统的设计方案、设计图纸的全部移交；

2)	设备、材料等的验收文档核实；

3)	工程施工文档的移交；

4)	工程竣工文档的移交；

5)	工程项目的整体移交。

投标人根据上述监理工作内容（但不局限于上述内容），分别制定详细的监理工作流程，使本项目的监理工作流程化、制度化。

2.5监理服务应遵守的基本准则

1、执行有关项目建设的国家法律、法规、规范、标准和采购人的相关制度，履行监理合同规定的义务和职责；

2、不得收受被监理单位的任何礼金；

3、不得泄漏所监理项目各方认为需要保密的事项；

4、遵守国家的法律、政府和采购人的有关条例、规定和办法等；

5、坚持公正、公平、公开、独立地处理有关项目各方的争议；

6、坚持科学的态度和实事求是的原则；

7、在坚持按监理合同的规定向招标人提供技术服务的同时，督促被监理者完成其所担负的建设任务。

2.6安全保密要求

本项目要求监理方遵守保密制度，确定项目保密责任人，同时要求投标人：

（1）按照国家、省市的有关法律法规文件规定以及采购人专有的保密制度，要求监理履行保密责任，并遵守合同中有关保密要求；

（2）评估项目信息系统的安全保护等级，应当依据有关管理规范和技术标准进行设计和实施；

（3）监理单位各级组织严格履行保密职责；

（4）按照保密规定开展监理工作。

2.7对监理机构的要求

1、监理人员要求

组建项目监理组，该监理组满足以下要求：

（1）实行总监理工程师负责制，同时成立项目监理委员会，对项目重大决策提出建议和意见。

（2）要求中标供应商在项目实施阶段在广东省内有常设服务机构，机构有固定的工作场所和必要的软硬件设备。

（3）项目监理机构由总监理工程师、专业监理工程师组成。总监理工程师要求有5年或以上监理经验，必须具有信息系统监理师资质及其他计算机类职称证书，理解和熟悉公积金系统业务流程和技术趋势。

（4）本项目以现场监理为主方式进行，中标供应商应派监理工程师按采购人要求提供监理服务，除总监外，项目组人员至少2人组成，且必须具有信息系统监理师资质；本项目要求1人驻场，必要工程节点所有监理人员须同时在场，并建立项目监理组。随时为采购人提供服务且在1个小时内响应。

2、其他要求

监理的中标人若需更换监理机构人员的，提前10个工作日书面报采购人批准后方可更换。因不可抗力因素导致监理机构人员发生变更的，成交单位在10个工作日内书面通知采购人，经采购人同意后才可更换，替代人员具有与原人员相当或更高的资质和能力。采购人有权书面要求成交单位撤换任何不称职的监理人员，更换人员具有与原人员相当或更高的资质和能力。

- 付款方式

（一）采购人与中标供应商签订合同后15天内，支付合同总额50%的款项。

（二）项目建设完毕并经用户初步验收合格后15个工作日内，支付合同总额45%的款项。

（三）项目建设完毕并通过合同验收合格后15个工作日内，支付合同总额5%的款项。

（四）成交供应商须在采购人办理付款手续前5个工作日内，向采购人提供应收款项等额的发票。