# 采购需求

# 项目概况

- 项目名称：广州住房公积金管理中心2025年商用密码应用方案评估服务项目。

- 采购单位：广州住房公积金管理中心

- 项目周期：自合同签订生效开始之日起，至项目最终验收为止。

- 项目预算（最高限价）：人民币58.4万元。

# 项目目标

随着广州住房公积金管理中心的职能不断明确，业务系统不断完善优化，可基本支撑当前业务服务的开展，但随着有关政策要求及内部管理的效能提升，需对业务系统开展功能升级，以便更好的支撑，通过对综合业务系统系统编制商用密码应用方案，并开展综合业务系统商用密码应用方案评估，确保综合业务系统在密码算法、密码技术、密码产品、密码服务等方面均满足相应等级的《信息系统密码应用基本要求》，确保其密码应用的合规性、正确性和有效性。

# 服务范围

商用密码应用评估服务面向系统：综合业务系统(三级)。

综合业务系统含有多个子系统，具体情况如下：

表1 关联原系统清单

| 序号 | 系统名称 | 关联原系统 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合业务系统(三级) | 归集业务系统 |
| 2 |  | 灵活就业人员系统 |
| 3 |  | 数字人民币公积金应用系统 |
| 4 |  | 贷款业务系统 |
| 5 |  | 行政执法系统 |
| 6 |  | 资金结算系统 |
| 7 |  | 财务核算系统 |
| 8 |  | 统计报表系统 |
| 9 |  | 综合业务系统 |
| 10 |  | 电子证照系统 |
| 11 |  | 政数局办件过程数据共享系统 |
| 12 |  | 全国住房公积金数据平台数据共享系统 |
| 13 |  | 支持租赁住房系统 |
| 14 |  | 公积金数字化政务信息共享数据系统 |
| 15 |  | 人行征信前置查询系统 |
| 16 |  | 电子印章综合管理系统 |
| 17 |  | 数据共享服务管理系统 |
| 18 |  | 图像识别系统 |
| 19 |  | 运维监控平台 |
| 20 |  | 政务服务好差评系统 |
| 21 |  | 数字化行政综合信息系统 |
| 22 |  | 公共平台系统 |

# 项目服务内容

对广州住房公积金管理中心2025年商用密码应用方案评估服务项目中综合业务系统编制商用密码应用方案，并开展商用密码应用方案评估，针对综合业务系统密码应用方案的完整性、准确性、可行性等方面进行分析，出具《商用密码应用方案评估报告》。

1）开展现场调研，结合采购单位的系统使用现状、系统框架、数据传输等方面的实际情况，对采购单位综合业务系统编制商用密码应用方案，从密码技术应用、密钥管理等方面进行整体评估。

2）对采购单位现有管理制度方面进行整体评估，根据商用密码应用相关要求对现有制度的修订、管理制度完善、管理制度增补等方面提出可行性建议。

3）出具符合商用密码应用安全性评估测试相关要求的商用密码应用方案评估报告及方案备用相关材料。

4）协助采购单位向广州市密码管理局提交评估报告，完成商用密码应用方案备案工作。

# 标准规范

- 《中华人民共和国电子签名法》

- 《中华人民共和国网络安全法》

- 《中华人民共和国数据安全法》

- 《中华人民共和国个人信息保护法》

- 《中华人民共和国密码法》

- 《信息系统密码应用基本要求》 (GB/T 39786-2021)

- 《信息系统密码应用测评要求》 （GB/T 43206-2023）

- 《信息系统密码应用测评过程指南》（GM/T0116-2021）

- 《信息安全技术 信息系统密码应用设计指南》（GB/T 43207-2023）

# 项目成果交付物

| ## 服务名称 | ## 交付物名称 | ## 备注 |
| --- | --- | --- |
| ## 商用密码应用方案编制服务 | ## 《商用密码应用方案》 | ## 输出综合业务系统商用密码应用方案 |
| ## 商用密码应用方案评估服务 | ## 《商用密码应用方案评估报告》 | ## 输出综合业务系统商用密码应用方案评估报告 |

# 项目实施要求

## 1、服务期要求

合同生效且接到采购单位通知之日起10个工作日，编制完成商用密码应用方案，并在20个工作日(不含整改时间)完成综合业务系统密码应用方案评估工作，并出具符合广州市密码管理局要求的《商用密码应用方案评估报告》。

## 2、人员组织要求

成交供应商应为本项目组建专业的技术服务团队，包括项目经理、项目技术负责人和项目团队成员，具体要求如下：

（1）项目经理：全面负责本项目管理工作、负责项目计划制定、协调安排项目团队具体实施工作、负责对接采购人、系统开发商等关联主体以及配合采购人要求其它项目相关工作。项目经理应具备本科或以上学历，并具备信息系统项目管理师资质。

（2）项目技术负责人：负责项目整体技术方案把关，解决项目实施过程中出现的技术问题。项目技术负责人应具备计算机相关专业本科或以上学历，并具备系统分析师资质。

（3）项目团队成员：至少2人，负责项目具体实施工作开展。项目成员应具备计算机或电子信息相关专业本科或以上学历，并具备高级软件测评工程师资质。

## 3、服务响应时间要求

（1）采购单位提交评估需求5个工作日内，成交供应商应安排项目的调研工作，完成项目调研后，成交供应商应在10个工作日内编制完成商用密码应用方案。

（2）成交供应商应在商用密码应用方案编制工作后5个工作日安排项目的初次评估任务，并在初次评估完成后5个工作日内给出整改建议。整改后在15个工作日内完成综合业务系统密码应用方案评估工作。

## 4、保密要求

成交供应商须对本项目实施中所获得任何资料和信息严格保密，并与采购单位签订保密协议书。成交供应商及其工作人员对项目的资料应尽到管理人的保密义务，保密条款包括但不限于以下：

（1）严格遵守国家及地方有关保密规定，严格保守项目涉及的工作机密、技术秘密、商业秘密。

（2）严格限制接触保密信息的范围，约束接触项目保密信息的员工遵守保密义务并签订保密协议。

（3）评估过程中获取的项目资料仅作为本项目服务使用，不得挪作它用。

（4）在对外技术交流中，不得泄露和发表涉及项目中的保密信息。

（5）未经采购单位或承建单位书面同意，不得擅自对外(包括成交供应商的上下级单位)复制、传播、转让采购单位或承建单位提供的资料、数据。

（6）项目完结后，成交供应商必须严格按照档案管理有关规定对项目材料归档，不得私自作项目任何资料、数据保留和备份，更不得将资料、数据泄漏给第三方。

（7）成交供应商及其工作人员违反保密条款造成项目资料、数据泄露，成交供应商须负全部责任、承担由此造成的所有损失，采购单位可依据有关规定追究成交供应商的责任。

# 支付方式

（1）第一期：在签订合同后7个工作日内，采购单位凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，向中标单位支付合同总额的40%；

（2）第二期：在项目初步验收合格后7个工作日内，采购单位凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，向中标单位支付合同总额的50%；

（3）第三期：在项目最终验收合格后7个工作日内，采购单位凭中标人开具符合国家财务规定的相应数额的发票，向中标单位支付合同总额的10%。

因采购单位使用的是财政资金，采购单位在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购单位已经按期支付。如因财政资金的下达、拨付问题导致付款延迟的，不视为采购单位违约，中标单位不能据此追究采购单位违约责任。